NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja pomieszczeń 028 i 029.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń 028 i 029, polegająca na przebudowie i remoncie pomieszczeń piwnicznych 028 i 029, z adaptacją na pracownię dozymetryczną, w budynku A Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

Obiekt przy ulicy Elektoralnej 2 w Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków.

Realizacja zamówienia podzielona została na II etapy.

Etap I obejmujący roboty opisane w przedmiarze robót  branży architektoniczno-konstrukcyjnej: dział 1.1 (poz.1÷12),  dział 1.2 (poz.13÷15), dział 1.3 (poz.16÷23),  dział 2.1 (poz.31÷40),  dział 2.2 (poz.41÷47),  dział 2.3 (poz.48÷53).

Etap II obejmujący pozostałe roboty opisane w przedmiarze w branżach: architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej.

- Ogólny zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy stanowią roboty  remontowo-budowlane:

kod CPV 45453000 – 7 – roboty remontowe i renowacyjne;

kod CPV 45450000 – 6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;

kod CPV 45310000 – 3 – roboty instalacyjne elektryczne;

kod CPV 45312100 – 8 – instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;

kod CPV 45331200 – 8 – instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Dokumentacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja, stanowiąca części B do części F załącznika nr 1 do SIWZ:

- projekt pt. „Przebudowa i remont pomieszczeń piwnicznych 028 i 029 
w budynku A, z adaptacją na pracownię dozymetryczną w budynku Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie”, wykonany przez ARCHEFAKT Pracownia Architektoniczna w 2018 r., który składa się z wymienionych niżej części:

  - projektu budowlano-wykonawczego – branża architektura,

  - projektu budowlano-wykonawczego – branża konstrukcja,

  - projektu budowlano-wykonawczego – branża elektryczna,

  - projektu budowlano-wykonawczego instalacja klimatyzacji – branża sanitarna;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, wykonane przez ARCHEFAKT Pracownia Architektoniczna w 2018 r.;

- przedmiary robót dla poszczególnych branż wykonane przez ARCHEFAKT Pracownia Architektoniczna w 2018 r.;

- decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków dotycząca przedmiotu zamówienia;

- decyzja o pozwoleniu na budowę.

- Okres gwarancji

Na roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji.

- Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:

- etap I –  do dnia 15 grudnia 2018 r.

- etap II – do dnia 22 lutego   2019 r.